## Slide 1: Gestão Ágil x Gestão Tradicional

## Slide 2: Introdução
No cenário atual de constantes mudanças e evolução tecnológica, as empresas precisam escolher metodologias de gestão de projetos que melhor se adaptem às suas realidades. Duas abordagens amplamente utilizadas são a gestão tradicional, baseada em planejamento rigoroso e execução sequencial, e a gestão ágil, que prioriza flexibilidade, entregas rápidas e colaboração contínua. Compreender as diferenças, vantagens, limitações e os contextos mais adequados para cada uma é essencial para o sucesso dos projetos. Este trabalho apresenta uma visão comparativa entre essas metodologias, ilustrando sua aplicação com estudos de caso reais.

## Slide 3: Conceituação
Gestão Ágil: é um modelo de gestão que utiliza metodologias ágeis. Essas metodologias priorizam a capacidade de adaptação e planejamento progressivo do projeto, diferente de metodologias tradicionais, que requerem um planejamento inicial rígido e poucas mudanças ao longo do projeto.
Na gestão tradicional, a ênfase é no planejamento inicial detalhado para identificar, avaliar e determinar as respostas para todos os riscos do projeto. O monitoramento e controle é feito pelo Gerente de Projetos que geralmente identifica quem será o responsável por tratá-lo.

## Slide 4: Vantagens e Desvantagens
Gestão Tradicional
Vantagens:
Clareza nos requisitos desde o início.
Bom para projetos previsíveis e regulados.
Documentação completa.
Desvantagens:
Pouca flexibilidade para mudanças.
Entregas tardias (risco de só perceber falhas no final).
Pode gerar retrabalho caso os requisitos mudem.
Ágil
Vantagens:
Alta flexibilidade e adaptação.
Entregas rápidas e contínuas.
Melhor comunicação com o cliente.
Feedback constante = melhorias contínuas.
Desvantagens:
Pode ser difícil de escalar em grandes equipes sem maturidade.
Menor documentação formal (pode ser um problema em projetos regulados).
Exige alta colaboração e disciplina da equipe.

## Slide 5: Quando Usar Cada Uma?
Tradicional:
Projetos com escopo bem definido e estável.
Ambientes com regulamentações rígidas (ex: construção civil, defesa, setor público).
Equipes acostumadas com processos formais e controle rigoroso.
Orçamentos e prazos fixos, sem espaço para mudanças.
Ágil:
Projetos com requisitos voláteis ou desconhecidos.
Startups e desenvolvimento de produtos digitais.
Quando há necessidade de respostas rápidas a mudanças.
Projetos com alto envolvimento do cliente.

## Slide 6: Cenário 1 – Metodologia Ágil
Situação:
Criar um aplicativo de entregas para uma startup.
É um projeto novo, o mercado está em constante mudança, e o cliente ainda está descobrindo o que quer.
Por que usar Ágil?
Cliente muda de ideia o tempo todo:
Como o cliente ainda não tem certeza de tudo o que quer, a metodologia ágil permite que o time vá ajustando o sistema conforme os testes vão acontecendo.
Precisa lançar rápido no mercado:
Não dá pra esperar o projeto ficar 100% pronto. A ideia é lançar uma primeira versão simples, e depois ir melhorando com base nos comentários dos usuários.
Equipe pequena e ágil:
Times menores conseguem se comunicar melhor e decidir mais rápido, o que ajuda muito no ágil.

## Slide 7: Como funciona na prática :
O trabalho é dividido em pequenas etapas (chamadas de “Sprints”), por exemplo: "Nas próximas 2 semanas vamos criar o login do app.”
No final de cada sprint, o time entrega uma parte funcional do sistema. Ou seja, sempre tem alguma coisa rodando.
Reuniões rápidas todo dia (chamadas de “daily”) onde a equipe fala o que fez, o que vai fazer e se está com algum problema.
O cliente participa o tempo todo, dando feedback direto e ajudando a decidir o que vem na próxima sprint.

## Slide 8: Cenário 2 – Metodologia Tradicional
Situação:
Criar um sistema de controle financeiro para uma empresa grande.
Aqui o projeto é mais sério, com muitas regras e pouco espaço pra erro.
Por que usar a Metodologia Tradicional?
Tudo já está bem definido no começo:
O cliente já sabe exatamente o que quer, então dá pra planejar tudo com antecedência.
Sistema muito critico:
Como envolve dados financeiros e integração com outros sistemas da empresa, precisa ser feito com muito cuidado, sem mudar as regras no meio do caminho.
Precisa de documentação e registro de tudo:
Isso é importante pra auditorias e controle interno. Cada etapa tem que estar bem registrada.

## Slide 9: Como funciona na prática :
O projeto segue uma ordem de etapas bem certinha, tipo uma escada:
  Primeiro ouve o cliente e levanta os requisitos.
  Depois faz o planejamento e o desenho do sistema.
  Só então começa a programar.
  Depois testa tudo.
  E só no final entrega o sistema funcionando.
É como construir uma casa: você não começa pelo telhado. Precisa terminar uma etapa antes de ir pra próxima.
Pouco espaço pra mudanças: Se o cliente quiser mudar alguma coisa no meio do caminho, pode atrasar o projeto e custar caro.

## Slide 10: Comparativo Rápido:
Mudanças no projeto | Pode mudar a qualquer momento. | Muito difícil mudar depois de começar.
Entrega do sistema | Vai sendo entregue aos poucos, parte por parte. | Só entrega no final, quando tudo estiver pronto.
Contato com o Cliente | O cliente participa o tempo todo. | O cliente aparece mais no começo e no final.
Planejamento inicial | Planeja só o que for necessário pra começar. | Planeja tudo antes de começar.
Documentação | Só o básico, o foco é em entregar. | Tudo é bem documentado, por segurança e controle.
Tipo de projeto ideal | Projetos que mudam muito, com muita interação e testes rápidos. | Projetos bem definidos, com regras rígidas e pouco espaço pra improviso.

## Slide 11: Estudo de caso
Abordagem com Gestão Ágil (Scrum)
1. Formação do time ágil:
  Equipe multidisciplinar: 1 Product Owner, 1 Scrum Master, 4 desenvolvedores, 1 designer.
  Cliente (sócio da startup) acompanha ativamente o processo.
2. Levantamento inicial de requisitos (Backlog do Produto):
  Lista de funcionalidades desejadas: login, recomendação personalizada, dashboard do aluno, trilhas de aprendizagem etc.
3. Planejamento de Sprints:
  Divisão do backlog em entregas quinzenais (sprints).
  Priorização de funcionalidades com base em valor para o usuário.
4. Execução por ciclos:
  A cada sprint, a equipe entrega uma parte funcional do sistema.
  Ex: Sprint 1 → login e cadastro; Sprint 2 → trilhas de curso; Sprint 3 → sistema de recomendação.
5. Reuniões e feedback contínuo:
  Daily Scrum (15 min por dia).
  Sprint Review com apresentação ao cliente e usuários-teste.
  Sprint Retrospective para ajustes no processo.

## Slide 12: Estudo de caso
6. Adaptação constante:
  A plataforma foi adaptada com base no uso real: usuários queriam notificações, então essa funcionalidade foi priorizada no Sprint 4.
7. Resultado:
  MVP entregue em 3 meses.
  Baseado no feedback, a plataforma foi refinada e lançada com bom engajamento dos primeiros usuários.

## Slide 13: Estudo de caso
Abordagem com Gestão Tradicional (baseada no PMBOK)
1. Iniciação:
  Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (Project Charter).
  Identificação de stakeholders e definição clara do escopo.
2. Planejamento:
  Plano de Gerenciamento do Projeto detalhado:
    Escopo, cronograma (linha do tempo), orçamento, riscos, qualidade, comunicações, aquisições, recursos humanos.
  Criação da EAP (Estrutura Analítica do Projeto) com todas as entregas.
3. Execução:
Desenvolvimento do sistema segue um cronograma rígido:
  Fase 1: Levantamento de requisitos.
  Fase 2: Design da solução.
  Fase 3: Codificação.
  Fase 4: Testes.
  Fase 5: Implantação e treinamento.

## Slide 14: Estudo de Caso
4. Monitoramento e controle:
  Utilização de KPIs e relatórios semanais de progresso.
  Controle de mudanças via Comitê de Controle de Mudanças (CCM).
  Gerenciamento de riscos com planos de contingência e mitigação.
5. Encerramento:
  Validação da entrega com o cliente.
  Documentação final, relatórios e lições aprendidas.
  Termo de encerramento do projeto assinado.
6. Resultado:
  Sistema entregue no prazo, conforme requisitos definidos.
  Boa aceitação pelo cliente, com destaque para a formalidade e robustez do processo.

## Slide 15: Comparação
Aspecto | Gestão Ágil (Startup) | Gestão Tradicional (Empresa Pública)
Foco | Flexibilidade, entrega contínua | Controle, documentação, previsibilidade
Cliente | Participação ativa e frequente | Participação pontual em fases-chave
Documentação | Mínima e enxuta | Completa e formal
Mudanças | Acolhidas com facilidade | Controladas formalmente
Tempo de entrega | Curto (MVP em 3 meses) | Total do projeto em 6 meses
Ferramentas | Scrum, Trello, reuniões diárias | PMBOK, MS Project, relatórios, EAP

## Slide 16: Conclusão
Ao comparar a gestão ágil e a tradicional, percebemos que não existe uma metodologia universalmente superior, mas sim abordagens mais adequadas a diferentes tipos de projetos, equipes e contextos.
A gestão tradicional, com seu planejamento detalhado e controle rigoroso, é ideal para projetos com escopo bem definido e poucas chances de mudança. Já a gestão ágil se destaca em ambientes dinâmicos, onde a flexibilidade, a colaboração e a entrega contínua de valor são essenciais.
Cabe às empresas — e aos gestores — avaliar suas necessidades e objetivos para escolher a abordagem mais eficaz, ou até mesmo combinar elementos de ambas em modelos híbridos. O mais importante é garantir que a metodologia escolhida contribua para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.